AI 智能巡检与故障归因平台
Codex 可执行产品文档包（主线先行版）

用途：作为产品经理 + 项目经理 + AI 开发代理的统一执行依据，约束实现边界，降低 Codex 自由发挥风险。

| 文档定位 | 这不是汇报稿，而是施工图。Codex 应按本文档中的边界、输入输出、验收标准、阶段拆解实施；未写明的能力不得自行发散实现。 |
| --- | --- |

# 1. 使用说明与执行规则

适用对象：产品经理、项目经理、Codex、辅助开发模型、人工开发者。

核心原则：先做主线闭环，再做枝叶增强；先做可验证能力，再做炫技能力；先约束边界，再启动编码。

Codex 只能按“阶段目标—页面—接口—数据—验收”顺序推进，不得跳过上游定义直接生成完整系统。

若遇到模糊点，必须先将其记录为“待确认项”，并以默认保守实现代替，不得自行臆造复杂业务流程。

主线阶段仅实现：外网巡检发现异常 → 内网上下文补证据 → 安全推送 → AI 归因 → 工单/日报输出。

任何二期/三期能力（如 AI 自动写脚本、复杂大屏、多租户体系）均不得在阶段 1 中抢跑实现。

所有接口、任务状态、告警状态、诊断结果都必须有可验证的数据结构与可复现的示例。

# 2. 产品北极星与阶段目标

| 层面 | 定义 | 本阶段目标 | 明确不做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品定位 | 面向政务/重保场景的 AI 智能巡检与故障归因平台 | 跑通一个从发现异常到交付报告的完整闭环 | 不做全行业通用平台包装 |
| 北极星能力 | 会检查、会补证据、会归因、会汇报 | 故障发生后 1 次任务内生成可读诊断结果 | 不做自动修复 |
| 阶段 1 目标 | 可执行 MVP | 支持 1 个网站场景 + 1 类内网服务 + 1 套诊断模板 | 不做多租户、多环境编排 |

# 3. 主线闭环定义（必须完整实现）

| 序号 | 阶段 | 输入 | 处理动作 | 输出 | P级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网巡检 | 任务配置、站点 URL、步骤脚本 | 按计划执行浏览器巡检，检查状态码、关键元素、白屏 | 巡检记录、截图、异常标记 | P0 |
| 2 | 异常取证 | 失败页面、错误提示、DOM 信息 | 截取页面证据，叠加时间/任务/节点水印，记录失败步骤 | 异常证据包 | P0 |
| 3 | 内网补证据 | 站点对应服务标识、Prometheus 模板、探测模板 | 采集 CPU/内存/存活/接口探活/日志片段等上下文 | 内网上下文包 | P0 |
| 4 | 安全推送 | 内网上下文 JSON | 对 payload 加签、加密、单向推送到平台服务 | 安全传输包 | P0 |
| 5 | AI 归因 | 脱敏后的外网+内网上下文 | 基于提示词模板分析根因、置信度、建议动作 | 诊断报告、原因标签、建议 | P0 |
| 6 | 交付输出 | 诊断结果、截图、记录 | 生成故障工单页与日报摘要 | 工单、日报、状态留痕 | P1 |

# 4. 阶段 1 页面级 PRD

| 编号 | 页面 | 目标 | 主要字段/组件 | 验收标准 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 登录页 | 输入账号密码后进入平台首页；仅保留基础登录能力。 | 账号、密码、登录按钮 | 登录成功进入首页；失败给出明确错误。 | 不做 SSO、验证码、找回密码 |
| P-02 | 首页/总览页 | 展示今日任务数、异常数、最近一次诊断结果。 | 统计卡片、最近异常列表、进入详情入口 | 刷新后数据与后台一致。 | 不做复杂大屏动画 |
| P-03 | 巡检任务管理 | 创建/编辑外网巡检任务。 | 任务名称、站点 URL、执行周期、步骤脚本、启停状态 | 保存后任务可调度执行；禁用后不再触发。 | 不做自然语言自动生成脚本 |
| P-04 | 内网模板配置 | 配置 Prometheus 查询模板与探测模板。 | 服务标识、PromQL 模板、HTTP/TCP 探测模板、阈值 | 保存后能关联到巡检任务。 | 不做复杂模板市场 |
| P-05 | 巡检记录列表 | 查看任务执行历史与状态。 | 筛选、任务名、开始时间、状态、异常标记 | 点击可进入详情。 | 不做高级查询语法 |
| P-06 | 异常详情页 | 同时看外网证据、内网上下文、AI 诊断。 | 截图区、失败步骤、指标摘要、日志摘要、诊断结论、建议 | 一页内可完成查看与人工判断。 | 不做协同评论 |
| P-07 | 日报页 | 汇总今日巡检与异常结果。 | 日期、站点、异常次数、主要结论 | 支持导出文本/复制摘要。 | 不做周报月报 |

# 5. 功能需求拆解（阶段 1）

| 编号 | 功能 | 需求说明 | 输入/输出 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 任务调度 | 根据周期触发巡检任务，记录开始/结束时间、状态、耗时。 | 输入：任务配置；输出：执行记录。 | 创建一个每 5 分钟执行的任务后，应在周期内自动生成新记录。 | P0 |
| F-02 | 浏览器巡检执行 | 按步骤脚本访问页面并执行点击、输入、等待、断言。 | 输入：步骤 JSON；输出：执行日志、截图。 | 示例脚本可成功完成首页访问与搜索动作。 | P0 |
| F-03 | 页面异常检测 | 识别 4xx/5xx、关键元素缺失、空白页等异常。 | 输入：浏览器响应、DOM；输出：异常标签。 | 异常页面必须被标记，并触发后续内网补证据。 | P0 |
| F-04 | 证据固化 | 为异常步骤生成截图、水印、失败说明。 | 输入：异常现场；输出：截图 URL、失败原因。 | 每次异常都至少有 1 张可读截图与 1 条失败说明。 | P0 |
| F-05 | Prometheus 查询 | 根据服务模板拉取关键指标。 | 输入：服务标识、PromQL 模板；输出：指标快照。 | 异常详情中至少显示 CPU/内存/服务可用性 3 类指标。 | P0 |
| F-06 | 业务探测 | 执行 HTTP/TCP 探测并返回结果。 | 输入：探测模板；输出：成功/失败及耗时。 | 失败探测可纳入诊断上下文。 | P0 |
| F-07 | 上下文打包 | 汇总外网异常、指标、探测、日志形成 JSON。 | 输入：多来源信息；输出：统一 payload。 | 必须能落库并可复现回放。 | P0 |
| F-08 | 安全推送 | 对上下文 JSON 加签加密后发送。 | 输入：payload；输出：传输结果。 | 验签失败时不得入库；成功时保留 trace_id。 | P0 |
| F-09 | 脱敏与映射 | 把域名、IP、路径、业务名替换为占位符。 | 输入：原始上下文；输出：脱敏上下文、映射表。 | 模型侧不能接收到真实敏感值。 | P0 |
| F-10 | AI 归因 | 给出原因分类、证据摘要、建议动作。 | 输入：脱敏上下文；输出：诊断结果 JSON。 | 输出必须包含 root_cause、confidence、next_actions。 | P0 |
| F-11 | 异常详情展示 | 一页展示链路信息。 | 输入：记录 ID；输出：完整详情页面。 | 人工无需跳转多页即可完成判断。 | P1 |
| F-12 | 日报生成 | 按日汇总任务执行与异常结果。 | 输入：当日记录；输出：日报文本。 | 可复制导出，内容不为空且结构稳定。 | P1 |

# 6. 核心数据结构与字段字典

要求：所有核心对象必须有稳定主键、状态字段、创建/更新时间；状态枚举必须统一，便于 Codex 生成前后端一致逻辑。

## 6.1 巡检任务 inspection_task

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | string | 任务主键 |
| name | string | 任务名称 |
| site_url | string | 站点入口 URL |
| cron_expr | string | 调度表达式 |
| steps_json | json | 巡检步骤数组 |
| service_key | string | 对应内网服务标识 |
| status | enum(enabled/disabled) | 任务状态 |

## 6.2 执行记录 inspection_run

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | string | 执行记录主键 |
| task_id | string | 关联任务 |
| started_at | datetime | 开始时间 |
| ended_at | datetime | 结束时间 |
| run_status | enum(success/failed/partial) | 执行结果 |
| error_tag | string | 异常标签，如 HTTP_502 / BLANK_PAGE |
| screenshot_urls | json | 截图地址数组 |
| trace_id | string | 本次链路追踪 ID |

## 6.3 内网上下文 context_payload

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| trace_id | string | 链路追踪 ID |
| service_key | string | 服务标识 |
| metrics | json | Prometheus 指标快照 |
| probes | json | HTTP/TCP 探测结果 |
| logs | json | 日志片段 |
| raw_summary | string | 上下文摘要 |

## 6.4 诊断结果 diagnosis_result

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | string | 诊断记录主键 |
| trace_id | string | 关联链路 ID |
| root_cause | string | 根因结论 |
| confidence | number | 置信度 0-1 |
| evidence_points | json | 证据点列表 |
| next_actions | json | 建议动作列表 |
| report_text | text | 可展示报告全文 |

# 7. API 契约（阶段 1）

| 编号 | 接口 | 用途 | 请求 | 响应 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API-01 | POST /api/tasks | 创建巡检任务 | name, site_url, cron_expr, steps_json, service_key | task_id, status | 字段校验失败返回明确错误；创建成功后可在列表查询 |
| API-02 | GET /api/tasks | 查询任务列表 | page, keyword, status | list, total | 分页稳定 |
| API-03 | POST /api/runs/execute/{task_id} | 手动执行任务 | task_id | run_id, trace_id | 执行后生成记录 |
| API-04 | GET /api/runs | 查询执行记录 | task_id, date_range, status | list, total | 支持异常筛选 |
| API-05 | GET /api/runs/{run_id} | 查询异常详情 | run_id | run, context, diagnosis | 详情字段完整 |
| API-06 | POST /agent/context/push | 内网推送上下文 | encrypted_payload, sign, ts, trace_id | accepted, trace_id | 验签失败拒绝入库 |
| API-07 | POST /api/diagnosis/run | 触发诊断 | trace_id | diagnosis_id, status | 产生诊断结果 |
| API-08 | GET /api/reports/daily | 获取日报 | date | report_text, items | 固定结构返回 |

# 8. 交互与状态机约束

| 对象 | 状态枚举 | 转换条件 | 禁止情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | enabled / disabled | 启用后才可被调度；禁用后仅可查看历史 | 禁用任务不得被自动执行 |
| 执行记录 | queued / running / success / failed / partial | 开始执行进入 running；结束后进入 success/failed/partial | 不得出现无 started_at 的 running |
| 安全推送 | pending / accepted / rejected | 验签通过 accepted，失败 rejected | rejected 数据不得触发 AI 诊断 |
| 诊断结果 | pending / success / failed | 模型成功返回 success，异常则 failed | failed 不得显示伪造结论 |

# 9. Codex 开发顺序与阶段任务单

| 阶段 | 目标 | 必须产出 | 完成判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 基础骨架 | 前后端项目初始化、登录页、首页、数据库基础表 | 能启动、能登录、能看到空态首页 | 不接 AI |
| S2 | 任务与执行 | 任务 CRUD、调度器、手动执行、执行记录页 | 能创建任务并实际生成记录 | 只做 1 个示例站点 |
| S3 | 异常证据 | 异常检测、截图留痕、详情页基础信息 | 异常记录包含截图与失败说明 | 先不做视觉兜底 |
| S4 | 内网补证据 | Prometheus 模板、探测模板、push 接口 | 异常后能补充 1 套上下文数据 | 日志可先用模拟数据 |
| S5 | AI 归因 | 脱敏、模型调用、诊断结果展示 | 详情页看到结构化结论 | 输出字段固定 |
| S6 | 日报交付 | 日报汇总页、导出复制 | 能输出稳定日报文本 | 再考虑美化 |

# 10. 验收脚本与验证方式

验证 1：创建一个任务，设置为可执行周期，检查数据库与页面是否产生新的 inspection_run 记录。

验证 2：构造一个会返回 502 的测试页面，检查是否产生异常标记、截图与失败说明。

验证 3：在异常发生后触发内网模板，检查 context_payload 中是否包含 metrics / probes / logs 字段。

验证 4：使用错误签名调用 /agent/context/push，确认接口拒绝入库；使用正确签名再试，确认 accepted。

验证 5：触发 AI 诊断，确认 diagnosis_result 至少返回 root_cause、confidence、next_actions。

验证 6：打开异常详情页，确认外网证据、内网上下文、诊断结果三块内容在同页可见。

验证 7：生成当日日报，确认包含任务数、异常数、主要异常摘要。

# 11. 风险、难点与保守实现策略

| 风险点 | 表现 | 保守处理策略 | 是否影响阶段 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 页面脚本不稳定 | 页面小改版后执行失败 | 阶段 1 只做固定示例脚本；视觉兜底放阶段 2 | 否 |
| 内网环境复杂 | 真实接入困难 | 先通过模拟 agent 与样例 payload 跑通主线 | 否 |
| 模型输出漂移 | 诊断文风不稳定 | 要求 JSON 结构化输出 + 模板化提示词 | 否 |
| 字段定义反复变更 | 前后端联调困难 | 所有字段以本文档和接口契约为准，新增字段需增量修订 | 是 |

# 12. 待确认项（需要你逐步回答，避免 Codex 做歪）

Q1：阶段 1 的示例站点想用哪一类页面？政务首页、搜索页、问答页，还是后台登录后页面？

Q2：阶段 1 的“内网服务”是希望模拟即可，还是必须对应你真实工作中的某类服务（如 Nginx / Java 应用 / 搜索服务）？

Q3：异常详情页更偏“技术排障视角”，还是要兼顾“领导汇报视角”？这会影响默认展示顺序。

Q4：日报输出你更想要偏表格摘要，还是偏可直接发领导的自然语言汇总？

Q5：是否要把“错敏词检测”作为阶段 1.5 能力预留在数据结构中？

# 13. 附：给 Codex 的硬性指令模板

先实现阶段 S1-S2，不得提前实现 S5-S6。

每完成一个阶段，先给出：已完成清单、未完成清单、与本文档偏差清单。

所有新增字段、页面、接口必须引用本文档的编号（如 F-05、API-03、P-06）。

如遇未定义业务规则，先使用最小保守实现，并在代码与说明中标注 TODO，不得自由发挥扩展。

先保证页面、接口、数据一致，再考虑 UI 美化与抽象复用。

本文件适合作为下一步继续拆分“页面级 PRD / 接口契约 / Codex 任务单”的母文档。